# WS04: Problem Identification & Scope

Mata Kuliah: Konsep Sistem Informasi (KSI)

Kerangka Kerja: Project-Based Learning (PBL) Level 1

Fase Learning Spine: Fase 2 — Frame (Problem Discovery & Scope) Minggu / Alokasi Waktu: Minggu 2 / 14 Jam Belajar

Sub-CPMK / SFIA: S-01.1 (Introduce - Problem Framing) | SFIA BUSA L1 (Business Analysis), IRMG L1

#### Penanggung Jawab Fase: Phase Lead 2 (Frame — Mahasiswa B)

Keterkaitan Deliverable: Sumber Utama Penyusunan Deliverable D1 (Problem Brief - TPL-01)

## Identifikasi Tim & Objek Proyek

| Elemen Informasi | Rincian Identitas Kelompok & Mitra |
| --- | --- |
| Nama Kelompok / Kelas | [ Lauvi / A ] |
| Phase Lead 2 (Frame - M2) | [ Fira Safitra (2600016042) ] |
| Nama UMKM Mitra Lapangan | [ Wash Smile Laundry ] |
| Pemilik / Kontak Mitra | [ Nandya Aripta Sukma Yanti ] |

## Matriks Problem Framing & Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)

Gunakan temuan kuantitatif dari WS03 untuk memisahkan antara Gejala Permukaan (Symptoms) dan Akar Masalah Utama (Root Cause) operasional bisnis mitra:

| No | Kategori Observasi | Gejala Permukaan (Symptoms) | Akar Masalah Operasional (Root Cause) | Bukti Kuantitatif (Baseline Data) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proses Transaksi Kasir | Transaksi masih dicatat manual pada buku laporan. | Kasir belum menggunakan aplikasi kasir digital, sehingga semua transaksi masih ditulis tangan. | Rata-rata waktu transaksi = 60 detik. |
| 2 | Pengelolaan Stok Barang | Pasokan stok tertunda karena bergantung pada mengiriman dari pemilik usaha. | Tidak adanya SOP pengadaan barang mandiri oleh staff/ tim. | Selisih stok 3% (tidak menentu). |
| 3 | Rekapitulasi Keuangan | Masih mencatat secara manual mengunakan cacatan nota untuk pemasukkan sehari – hari. | Setiap pemasukkan masih melakukan catatan dibuku kas atau cataan nota yang membutuhkan waktu yang lama. | Durasi rekap harian = 10–30 menit. |

## Perumusan Problem Statement Kontekstual

##### Berdasarkan analisis di atas, rumuskan Problem Statement utama dalam 1–2 paragraf terstruktur.

Petunjuk: Hindari mendefinisikan masalah sebagai "Mitra belum memiliki aplikasi Python/komputer". Definisikan dari hambatan bisnis nyata mitra!

Rumusan Problem Statement Kelompok:

"Pencatatan transaksi dan inventaris yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku kertas nota di [wash smile laundry] (kondisi As-Is, setiap transaksi dicatat secara tertulis pada buku laporan penerimaan persis di meja kasir) menyebabkan bottleneck operasional berupa waktu transaksi kasir yang lambat (60 detik/pelanggan), keterlambatan pemesanan ulang stok akibat selisih stok 3% per bulan (tidak menentu), serta waktu rekapitulasi harian pemilik usaha yang memakan waktu hingga 10-30 menit setiap harinya. Kondisi ini menghambat efisiensi operasional dan potensi pertumbuhan omzet mitra."

## Menetapkan Batasan Sistem (System Boundary / Scope Alignment)

Untuk mencegah terjadinya pembengkakan fitur (Scope Creep) yang membahayakan penyelesaian proyek dalam 1 semester, tentukan secara tegas apa yang Masuk Cakupan (In-Scope) dan apa yang Di Luar Cakupan (Out-of-Scope):

None

┌───────────────────────────────────────────┐

│

│

│

│

│

│

│

SYSTEM BOUNDARY (BATASAN SISTEM)

[ IN-SCOPE: Fitur yang Akan Dibangun ]

- Pencatatan transaksi kasir berbasis konsol (CLI).

- Pengurangan stok otomatis setiap transaksi berhasil.

- Pencetakan ringkasan rekapitulasi harian untuk pemilik.

│

│

│

│

│

│

│

│─────────────────────────────────────────── │

│	│

│	[ OUT-OF-SCOPE: Di Luar Cakupan Proyek ]	│

│	1. Integrasi gateway pembayaran e-wallet / QRIS otomatis.	│

│	2. Fitur penggajian karyawan / manajemen HRD.	│

│	3. Pemesanan stok otomatis ke supplier luar.	│

└────────────────────────────────────────────┘

Tabel Penegasan Cakupan Proyek (Scope Alignment Table)

| No | Modul / Fitur Sistem | Status Cakupan (In-Scope / Out-of-Scope) | Alasan Pertimbangan Kelayakan (O'Brien) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Input Transaksi & Kalkulasi Total | IN-SCOPE | Kelayakan Operasional: Mempercepat proses pelayanan transaksi kasir, serta meminimalkan kesalahan perhitungan manual. |
| 2 | Update Stok Otomatis | IN-SCOPE | Kelayakan Teknis: Dapat menyediakan barang dan saldo TAB yang harus disediakan terus menerus. |
| 3 | Laporan Rekap Harian (Laba/Rugi) | IN-SCOPE | Kelayakan Ekonomi:Dibutuhkan untuk mengetahui berapa krisisnya dan stok barang setiap perbulannya. |

| No | Modul / Fitur Sistem | Status Cakupan (In-Scope / Out-of-Scope) | Alasan Pertimbangan Kelayakan (O'Brien) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pembayaran Online / Payment Gateway | OUT-OF-SCOPE | Pembayaran diawal bisa dilakukan dengan metode QRIS atau tunai. |
| 5 | Multi-Branch / Banyak Cabang | OUT-OF-SCOPE | Mitra saat ini hanya memiliki 1 lokasi usaha operasional. |

## Target Metrik Keberhasilan Solusi (To-Be Targets)

##### Tentukan target kuantitatif perbaikan yang ingin dicapai melalui solusi sistem informasi To-Be:

| Indikator Kinerja | Kondisi As-Is (Baseline) | Target To-Be (Expected) | Estimasi Persentase Peningkatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu Pelayanan Transaksi Kasir | 60 detik / pelanggan | < 30 detik / pelanggan | Peningkatan efisiensi 50% |
| Durasi Rekapitulasi Harian | 10-30 menit / hari | < 5 menit / hari | Penghematan waktu 83.3% |
| Akurasi Pencatatan Stok | Selisih 3% / bulan | Akurasi > 80% | Penurunan tingkat kesalahan selisih stok |

## Refleksi & Lembar Pengesahan Phase Lead

### Pertanyaan Refleksi Tim

    - Bagaimana tim memastikan bahwa batasan proyek yang ditetapkan realistis untuk diselesaikan dalam 16 minggu?

##### Jawab: [ kami akan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dalam waktu 16 minggu dan menghasilkan yang terbaik dalam projek ini dan menjaga kerja sama antara mitra kami ]

    - Apakah pemilik usaha mitra telah menyetujui batasan sistem yang diusulkan oleh kelompok?

      - Jawab: [ Mitra kami telah menyetujui sistem yang kami buat dengan mengunakan masalah pelanggan yang lupa mengambil pakaian yang akan kami bawah sampai akhir. ]

### Tanda Tangan Pengesahan Phase Lead 2

None

Disusun oleh Phase Lead 2 (Frame): [ Fira Safitri — 2600016042] Tanggal Penyusunan: [ 16 Oktober 2026 ]

Tanda Tangan Phase Lead 2:

Diverifikasi oleh Dosen Pengampu / Coach:

Tanggal: [ Tanggal ] | Status Checkpoint: [ APPROVED / REVISION NEEDED ] Catatan Dosen: